| 案卷号 |  |
| --- | --- |
| 日期 |  |

＜StructExam 数据结构机考平台＞

# 测  试  计  划

作    者： 刘亦心，羊俊源，魏晓涵，田文，李思宇

完成日期：           2026/5/31

签 收 人：

签收日期：

修改情况记录：

| 版本号 | 修改批准人 | 修改人 | 安装日期 | 签收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 目录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 背景	1

1.2.1 测试环境配置	1

硬件环境	2

软件环境	2

Docker容器服务配置	2

测试账号配置（与sql/init.sql同步）	3

测试工具配置	4

1.3 定义	4

1.4 参考资料	5

2 计划	6

2.1 软件说明	6

2.2 测试内容	7

2.3 学生端测试（标识符 TP-STU-01～TP-STU-05）	11

2.3.1 测试 1（标识符 TP-STU-01）：学生认证与会话	11

2.3.2 测试 2（标识符 TP-STU-02）：考试列表与进入考试	11

2.3.3 测试 3（标识符 TP-STU-03）：答题页、代码保存与提交	12

2.3.4 测试 4（标识符 TP-STU-04）：交卷与考试结束流程	12

2.3.5 测试 5（标识符 TP-STU-05）：历史成绩与个人中心	13

2.4 教师端测试（标识符 TP-TCH-01～TP-TCH-04）	13

2.4.1 测试 1（标识符 TP-TCH-01）：教师认证与会话	13

2.4.2 测试 2（标识符 TP-TCH-02）：试卷管理	14

2.4.3 测试 3（标识符 TP-TCH-03）：题目管理	14

2.4.4 测试 4（标识符 TP-TCH-04）：考试监控面板	15

2.5 管理员端测试（标识符 TP-ADM-01～TP-ADM-04）	15

2.5.1 测试 1（标识符 TP-ADM-01）：管理员认证与会话	15

2.5.2 测试 2（标识符 TP-ADM-02）：考试情况查看	16

2.5.3 测试 3（标识符 TP-ADM-03）：分布式集群监控	16

2.5.4 测试 4（标识符 TP-ADM-04）：并发测试工具	17

2.6 非功能测试（标识符 TP-NF-01～TP-NF-05）	17

2.6.1 测试 1（标识符 TP-NF-01）：性能测试	17

2.6.2 测试 2（标识符 TP-NF-02）：分布式与韧性测试	18

2.6.3 测试 3（标识符 TP-NF-03）：并发与一致性测试	19

2.6.4 测试 4（标识符 TP-NF-04）：安全测试	19

2.6.5 测试 5（标识符 TP-NF-05）：兼容性测试	20

2.6.6 测试 6（标识符 TP-NF-06）：高并发一致性测试	20

2.6.7 测试 7（标识符 TP-NF-07）：可用性测试	21

2.6.8 测试 8（标识符 TP-NF-08）：可靠性与容错测试	22

2.6.9 测试 9（标识符 TP-NF-09）：成绩统计分析增强	22

2.6.10 测试 10（标识符 TP-NF-10）：极端情况测试	23

2.6.11 测试 11（标识符 TP-NF-11）：P95/P99延迟测试	24

2.6.12 测试 12（标识符 TP-NF-12）：API稳定性测试	25

2.6.13 测试 13（标识符 TP-NF-13）：学生端API性能测试	26

2.6.14 测试 14（标识符 TP-NF-14）：JMeter容器化测试	27

3 测试设计说明	28

3.1 通用设计原则	28

3.2 教师端测试设计	29

3.2.1 TP-TCH-01：教师认证与会话	29

3.2.2 TP-TCH-02：试卷管理	29

3.2.3 TP-TCH-03：题目管理	29

3.2.4 TP-TCH-04：考试监控面板	29

3.3 管理员端测试设计	30

3.3.1 TP-ADM-01：管理员认证与会话	30

3.3.2 TP-ADM-02：考试情况查看	30

3.3.3 TP-ADM-03：分布式集群监控	30

3.3.4 TP-ADM-04：并发测试工具	30

3.4 非功能测试设计	31

3.4.1 TP-NF-01：性能测试	31

3.4.2 TP-NF-02：分布式与韧性测试	31

3.4.3 TP-NF-03：并发与一致性测试	31

3.4.4 TP-NF-04：安全测试	31

3.4.5 TP-NF-05：兼容性测试	32

4 评价准则	32

4.1 范围	32

4.2 数据整理	32

4.3 尺度	33

4.4 工具与资产	33

1 引言

1.1 编写目的

本测试计划用于规定 StructExam 全平台（学生端、教师端、管理员端）在一期范围内的测试范围、内容、资源、进度与评价方法，作为测试实施、测试评审与验收的依据。

预期读者：测试负责人与执行人员、项目经理、后端/前端开发、运维部署人员、教学管理方（用户代表）。

1.2 背景

a. 本测试计划从属的软件系统名称为：StructExam 数据结构机考平台（含学生端、教师端、管理员端三个角色的 Web 前端，经 API 网关调用用户服务、考试服务、代码服务等微服务）。

b. 项目为一期在线机考能力：学生可注册/登录、查看考试列表、进入考试、在 Monaco 编辑器中答题（含选择题与编程题）、代码保存/提交、交卷、查看历史与个人中心；教师可管理试卷、题目、发布考试、监控考试状态；管理员可监控分布式判题集群、执行并发测试。二期规划含代码沙箱与用例判定等，本计划以 当前仓库已实现的功能 为主。

执行本测试计划前须完成的工作：

- 环境：MySQL、Redis、Nacos、各微服务与网关、前端（或 Docker Compose 全栈）按 README.md 就绪并可访问。

- 数据：完成 sql/init.sql（及测试数据脚本，若有）初始化；存在至少一场 已发布且在有效时间内 的考试及各角色账号。

- 文档：SPEC.md 中 API 与页面与实现一致；若有合同/任务书，以最新核准版本为准。

用户与测试组织：开发团队负责缺陷修复；测试组（或兼任测试的开发）负责用例设计与执行；用户方可参与确认测试（UAT）。

1.2.1 测试环境配置

硬件环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 Pro 64位 |
| CPU | Intel Core i7-10700K（8核16线程） |
| 内存 | 32GB DDR4 |
| 存储 | 512GB SSD |
| 网络 | 本地局域网，无外部网络延迟 |

软件环境

| 软件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Docker Desktop | 4.x | 容器运行时 |
| Docker Compose | 2.x | 容器编排 |
| MySQL | 8.0（容器化） | 数据库 |
| Redis | 7.0（容器化） | 缓存 |
| Nacos | 2.2.3（容器化） | 服务注册与配置 |
| JDK | 17（容器化） | 微服务运行环境 |
| Node.js | 18.x（容器化） | 前端构建与运行 |
| Playwright | 1.40+（容器化） | E2E自动化测试 |
| JMeter | 5.6.3（容器化） | 性能测试 |

Docker容器服务配置

| 服务名称 | 镜像 | CPU限制 | 内存限制 | 端口映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mysql | mysql:8.0 | 1核 | 1GB | 3307:3306 |
| redis | redis:7.0 | 1核 | 512MB | 6379:6379 |
| nacos | nacos/nacos-server:v2.2.3 | 2核 | 2GB | 8848:8848 |
| gateway | structexam-gateway | 2核 | 2GB | 8080:8080 |
| user-service | structexam-user-service | 2核 | 1GB | - |
| exam-service | structexam-exam-service | 2核 | 1GB | - |
| code-service | structexam-code-service | 4核 | 4GB | - |
| frontend | structexam-frontend | 1核 | 512MB | 80:80 |
| sandbox-node-1 | structexam-sandbox-node | 2核 | 2GB | 18091:8080 |
| sandbox-node-2 | structexam-sandbox-node | 2核 | 2GB | 18092:8080 |
| sandbox-node-3 | structexam-sandbox-node | 2核 | 2GB | 18093:8080 |
| playwright-tests | structexam-playwright | 4核 | 4GB | - |
| jmeter | structexam-jmeter:latest | 4核 | 4GB | - |

测试账号配置（与sql/init.sql同步）

| 用户名 | 密码 | 角色 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | StructExam123 | ADMIN | admin@structexam.com |
| admin01 | StructExam123 | ADMIN | admin01@structexam.com |
| teacher01 | StructExam123 | TEACHER | teacher01@structexam.com |
| student01 | StructExam123 | STUDENT | student01@structexam.com |
| student02 | StructExam123 | STUDENT | student02@structexam.com |
| jmeter_docker_01 | StructExam123 | STUDENT | jmeter@structexam.com |
| perf_user_1_1000 ~ perf_user_60_1000 | StructExam123 | STUDENT | perf{1-60}@test.com |

BCrypt哈希：所有测试账号使用统一的BCrypt哈希（cost=10）：$2a$10$HFvtoQ1Ud7sbXfJsQzHP2eQwT80KXyWvHHColl5rCicNZkK.hy8UW

性能测试用户说明：60个perf_user账号用于JMeter高并发测试，每个线程使用独立用户避免token冲突，通过sql/insert_perf_users.sql批量插入。

测试工具配置

- Playwright：容器化运行，通过E2E_BASE_URL=http://frontend访问前端

- JMeter：容器化运行，通过gateway:8080访问网关API

- 测试数据：使用sql/init.sql初始化数据库

1.3 定义

| 术语/缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| StructExam | 本项目英文代号，数据结构在线机考平台 |
| 学生端 | 学生角色使用的 Web 前端（路由含 /home、/exam/:id、/history、/profile 等） |
| 教师端 | 教师角色使用的 Web 前端（路由含 /teacher，提供试卷管理、题目管理、考试监控等功能） |
| 管理员端 | 管理员角色使用的 Web 前端（路由含 /admin，提供分布式集群监控、并发测试工具等） |
| Gateway | Spring Cloud Gateway，统一入口，默认 8080 |
| JWT | JSON Web Token，网关与前端请求鉴权载体 |
| 组装测试 | 多模块/多服务联调下的接口与流程验证 |
| 确认测试 | 对照需求验证是否可交付的测试（含 UAT） |
| E2E | End-to-End，端到端 UI 自动化测试 |
| UAT | User Acceptance Testing，用户验收测试 |
| Redis 临时代码 | 编程题作答过程中缓存于 Redis 的草稿，见 SPEC.md 缓存设计 |
| SLA / SLO | 服务级别协议/目标，用于非功能验收的量化约定（若合同未规定则由项目组自定基线） |
| 压力/负载测试 | 在约定硬件与数据规模下，对关键接口或全链路施加并发与吞吐，观察延迟与错误率 |
| 韧性 / 容错 | 依赖组件（某微服务、Redis、MySQL 等）异常或瞬时不可用时，系统的降级表现与可恢复性 |
| 分布式判题集群 | 由多个 sandbox-node 节点组成的代码执行集群，支持并发判题任务调度 |

1.4 参考资料

| 序号 | 标题 | 编号/位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 《StructExam 项目规格说明书》 | 仓库根目录 SPEC.md | 功能、API、数据模型 |
| b | 《StructExam README》 | 仓库根目录 README.md | 部署、端口、启动顺序 |
| c | 本测试计划配套自动化说明 | tests/README.md | 如何运行 tests 下 Playwright 用例 |
| d | 测试数据脚本（若使用） | sql/ 下相关 SQL | 以仓库实际文件为准 |
| e | JMeter性能测试配置与结果 | tests/jmeter/README.md | JMeter容器化配置、测试脚本说明、真实测试结果 |
| f | 软件开发与测试相关标准（如适用） | GB/T 系列 | 由组织质量体系规定 |

2 计划

2.1 软件说明

全平台对外表现为单页应用，经 /api 代理至网关。下表与示意图作为叙述后续测试计划的提纲。

全平台主要功能与质量关注点

| 功能域 | 用户角色 | 功能简述 | 主要输入 | 主要输出/表现 | 质量指标关注点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证 | 学生/教师/管理员 | 登录、注册、登出 | 用户名/密码、角色标识 | Token、跳转对应首页 | 鉴权正确、会话过期处理、角色路由隔离 |
| 考试列表 | 学生 | 分页列表、状态展示 | 分页参数 | 考试卡片/表格数据 | 列表正确、空态与错误提示 |
| 考试过程 | 学生 | 进入考试、题目展示、计时 | 考试 ID、答题操作 | 题目内容、剩余时间、记录状态 | 流程完整、并发下数据一致 |
| 编程题 | 学生 | Monaco 编辑、保存/提交代码 | 源码、语言、题目 ID | 保存成功提示、恢复草稿 | 不丢失草稿、接口幂等与错误码 |
| 交卷 | 学生 | 提交试卷/自动交卷 | 交卷操作 | 状态变为已提交、跳转或提示 | 边界时间、重复提交 |
| 历史与个人信息 | 学生 | 记录列表、个人中心 | 查询请求 | 成绩/记录展示 | 权限隔离（仅本人数据） |
| 试卷管理 | 教师 | 新建/编辑/删除试卷、发布考试 | 试卷表单数据 | 试卷列表更新、状态变更 | 数据一致性、权限校验 |
| 题目管理 | 教师 | 新建/编辑/删除题目、设置测试用例 | 题目表单数据 | 题目列表更新 | 测试用例格式正确性 |
| 考试监控 | 教师 | 实时查看在考人数、交卷情况、判题反馈 | 考试 ID | 统计数据、学生成绩列表 | 实时刷新、数据准确性 |
| 集群监控 | 管理员 | 查看沙箱节点状态、任务队列、交互会话 | 无 | 节点健康状态、队列长度、任务列表 | 实时性、准确性 |
| 并发测试 | 管理员 | 投递测试任务、模拟并发提交 | 测试参数 | 任务入队结果、并发统计 | 稳定性、正确性 |

全平台与后端关系（测试范围示意）

2.2 测试内容

| 标识符 | 测试内容名称 | 类型 | 目的简述 | 建议阶段与顺序 | 覆盖状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生端测试 |  |  |  |  |  |
| TP-STU-01 | 学生认证与会话 | 模块功能 + 接口 | 登录/注册/登出、Token 携带与 401 跳转 | 第 1 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-STU-02 | 考试列表与进入考试 | 组装 + 接口 | 列表、详情、进入考试创建/更新记录 | 第 1～2 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-STU-03 | 答题页、代码保存与提交 | 组装 + 接口 + 极限 | 题目加载、保存/提交代码、Redis 草稿 | 第 2 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-STU-04 | 交卷与考试结束流程 | 确认 + 接口 | 手动交卷、超时自动交卷（若已实现） | 第 2～3 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-STU-05 | 历史成绩与个人中心 | 模块功能 + 接口 | 记录列表、个人信息、改密（若学生可用） | 第 3 周 | ✅ 已覆盖 |
| 教师端测试 |  |  |  |  |  |
| TP-TCH-01 | 教师认证与会话 | 模块功能 + 接口 | 教师登录/登出、角色验证、路由权限 | 第 1 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-TCH-02 | 试卷管理 | 组装 + 接口 | 试卷 CRUD、发布状态变更、批量操作 | 第 2 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-TCH-03 | 题目管理 | 组装 + 接口 | 题目 CRUD、测试用例配置（单选/多选/编程题） | 第 2 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-TCH-04 | 考试监控面板 | 组装 + 接口 | 实时统计、学生成绩、判题反馈 | 第 3 周 | ✅ 已覆盖 |
| 管理员端测试 |  |  |  |  |  |
| TP-ADM-01 | 管理员认证与会话 | 模块功能 + 接口 | 管理员登录/登出、角色验证、路由权限 | 第 1 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-ADM-02 | 考试情况查看 | 模块功能 + 接口 | 考试列表只读查看、统计数据 | 第 2 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-ADM-03 | 分布式集群监控 | 组装 + 接口 | 沙箱节点状态、任务队列、交互会话、节点容量监控 | 第 2～3 周 | ✅ 已覆盖 |
| TP-ADM-04 | 并发测试工具 | 组装 + 接口 | 测试任务投递、并发模拟、大规模并发测试、节点故障恢复 | 第 3 周 | ✅ 已覆盖 |
| 非功能测试 |  |  |  |  |  |
| TP-NF-01 | 性能测试 | 非功能 | 响应时间、容量、吞吐量 | 第 3～4 周 | ✅ 已覆盖（JMeter 中高并发压测） |
| TP-NF-02 | 分布式与韧性 | 非功能 + 组装 | 单点服务不可用、网络延迟、故障恢复、节点故障恢复 | 集成环境专项 | ✅ 已覆盖 |
| TP-NF-03 | 并发与一致性 | 压力/一致性 | 多用户并发、数据一致性、防抖处理、大规模并发 | 有性能基线后执行 | ✅ 已覆盖 |
| TP-NF-04 | 安全测试 | 非功能 | JWT 安全、越权访问、敏感信息保护 | 第 4 周 | ⚠️ 已覆盖基础安全（完整扫描待执行） |
| TP-NF-05 | 兼容性测试 | 非功能 | 浏览器兼容、分辨率适配 | 第 4 周 | ⚠️ 已覆盖 Chromium（其他浏览器待测试） |
| TP-NF-06 | 高并发一致性测试 | 非功能 | 100+并发用户同时提交、数据一致性验证 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（concurrency_consistency.jmx） |
| TP-NF-07 | 可用性测试 | 非功能 | 健康检查、系统持续可用性、错误恢复 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（availability_test.jmx） |
| TP-NF-08 | 可靠性与容错测试 | 非功能 | 故障模拟、限流、降级、边界测试 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（reliability_fault_tolerance.jmx） |
| TP-NF-09 | 成绩统计分析增强 | 功能增强 | 中位数、标准差、及格率、等级分布、分数段 | 第 3 周 | ✅ 已覆盖（TeacherDashboard.vue） |
| TP-NF-10 | 极端情况测试 | 非功能 | 瞬时高并发、考试结束峰值、网络波动、内存压力 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（场景模拟） |
| TP-NF-11 | P95/P99延迟测试 | 非功能 | 响应时间分位数、延迟分布 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（JMeter聚合报告） |
| TP-NF-12 | API稳定性测试 | 非功能 | 持续负载、长时间运行、资源泄漏检测 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（api_stability_test.jmx） |
| TP-NF-13 | 学生端API性能测试 | 非功能 | 登录、考试列表、进入考试、代码提交等核心接口性能 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（structexam-student-api.jmx） |
| TP-NF-14 | JMeter容器化测试 | 非功能 | 验证JMeter Docker环境与宿主机环境结果一致性 | 第 4 周 | ✅ 已覆盖（Dockerfile.jmeter） |

说明：接口测试可通过 Postman/自动化请求复用与 E2E 相同业务场景；编程题 运行/判题 属二期时，本计划中相关用例以「不适用」或「仅验证接口契约与错误处理」为限。
非功能/分布式：与功能用例 正交；未单独通过 TP-NF-01～09 时，不宣称已做「生产级性能/高可用验收」。
覆盖状态说明：✅ 已覆盖（自动化用例完整验证）；⚠️ 部分覆盖（部分场景或仅 API 层验证）；❌ 未执行（尚未实施测试）。

2.3 学生端测试（标识符 TP-STU-01～TP-STU-05）

2.3.1 测试 1（标识符 TP-STU-01）：学生认证与会话

参与单位与被测部位：测试组；前端 Login.vue、Register.vue、stores/auth.js；网关到 user-service 的 /api/auth/* 路由。

进度安排：第 1 周。

条件：合法学生账号 1 个、非法组合若干；网关与用户服务可用。

测试资料：SPEC.md 认证接口说明；登录/注册界面截图规范。

测试设计：

- 控制：结合手工与自动化（Playwright）

- 输入：合法学生凭据、无效凭据、已注册用户名注册、Token 缺失/过期

- 输出：成功登录跳转 /home；注册成功提示；无效凭据返回错误；无权限返回 401 或重定向登录页

2.3.2 测试 2（标识符 TP-STU-02）：考试列表与进入考试

参与单位与被测部位：测试组；前端 Home.vue、ExamDetail.vue；网关到 exam-service 的 /api/exam/* 路由。

进度安排：第 1～2 周。

条件：存在至少一场已发布且在有效时间内的考试；学生账号已注册。

测试资料：考试列表与详情 JSON 结构样例。

测试设计：

- 控制：自动化为主，手工辅助验证边界场景

- 输入：分页参数、考试 ID、进入考试操作

- 输出：考试列表展示正确；考试详情完整；进入考试成功创建记录

2.3.3 测试 3（标识符 TP-STU-03）：答题页、代码保存与提交

参与单位与被测部位：测试组；前端 ExamPage.vue、代码编辑器组件；网关到 code-service 的 /api/code/* 路由；Redis 缓存。

进度安排：第 2 周。

条件：已进入考试；存在编程题和选择题；Redis 可用。

测试资料：题目 JSON 结构样例；代码保存接口说明；Redis 缓存键设计文档。

测试设计：

- 控制：自动化为主

- 输入：代码编辑内容、保存操作、提交操作、语言切换、运行/停止操作

- 输出：代码保存成功提示；草稿自动恢复；提交成功；运行结果展示正确

2.3.4 测试 4（标识符 TP-STU-04）：交卷与考试结束流程

参与单位与被测部位：测试组；前端 ExamPage.vue；网关到 exam-service 的 /api/exam/submit 路由。

进度安排：第 2～3 周。

条件：考试进行中；有已答题记录。

测试资料：交卷接口说明；超时自动交卷逻辑说明。

测试设计：

- 控制：自动化为主，手工验证超时场景

- 输入：手动交卷操作、等待超时自动交卷

- 输出：交卷确认对话框；提交成功提示；跳转首页或历史页面；超时交卷正常

2.3.5 测试 5（标识符 TP-STU-05）：历史成绩与个人中心

参与单位与被测部位：测试组；前端 History.vue、Profile.vue；网关到 exam-service 和 user-service 的相关路由。

进度安排：第 3 周。

条件：存在已完成的考试记录；学生账号已登录。

测试资料：历史记录数据结构样例；个人信息接口说明。

测试设计：

- 控制：自动化为主

- 输入：查询历史记录、查看个人信息、修改密码（若实现）

- 输出：历史记录列表展示正确；个人信息完整；密码修改成功提示；仅本人数据可见

2.4 教师端测试（标识符 TP-TCH-01～TP-TCH-04）

2.4.1 测试 1（标识符 TP-TCH-01）：教师认证与会话

参与单位与被测部位：测试组；前端 Login.vue、stores/auth.js；网关到 user-service 的 /api/auth/* 路由（教师角色校验）。

进度安排：与学生端认证测试并行或紧接其后。

条件：合法教师账号 1 个、非法组合若干；网关与用户服务可用。

测试资料：SPEC.md 教师认证接口说明；登录界面截图规范。

测试设计：

- 控制：结合手工与自动化（Playwright）

- 输入：合法教师凭据、学生账号尝试访问教师路由、无权限用户访问

- 输出：成功登录跳转 /teacher；学生账号无法访问教师页面；无权限返回 403 或重定向

2.4.2 测试 2（标识符 TP-TCH-02）：试卷管理

参与单位与被测部位：测试组；TeacherDashboard.vue、试卷相关 API（/api/exam/teacher/*）。

进度安排：教师认证通过后执行。

条件：至少一条试卷数据；教师账号有创建/编辑权限。

测试资料：试卷 JSON 结构样例；创建/更新请求体样例。

测试设计：

- 控制：自动化为主，手工辅助验证复杂场景

- 输入：试卷表单数据（标题、时长、总分、时间范围、状态）

- 输出：创建/编辑成功提示；试卷列表更新；发布状态变更正确

2.4.3 测试 3（标识符 TP-TCH-03）：题目管理

参与单位与被测部位：测试组；TeacherDashboard.vue、题目相关 API（/api/question/teacher/*）。

进度安排：试卷管理测试通过后执行。

条件：已选择试卷；支持编程题、单选题、多选题类型。

测试资料：题目 JSON 结构样例；测试用例配置格式说明。

测试设计：

- 控制：自动化为主

- 输入：题目表单数据（类型、标题、内容、选项/测试用例、分值、排序）

- 输出：创建/编辑成功提示；题目列表更新；测试用例格式校验

2.4.4 测试 4（标识符 TP-TCH-04）：考试监控面板

参与单位与被测部位：测试组；TeacherDashboard.vue、监控相关 API（/api/exam/statistics/*、/api/exam/student-scores/*）。

进度安排：考试进行中执行专项测试。

条件：存在进行中的考试；有学生进入考试。

测试资料：统计数据结构样例；实时刷新机制说明。

测试设计：

- 控制：手工验证实时性，自动化验证数据结构

- 输入：选择考试、等待自动刷新

- 输出：统计数据正确（进入人数、在考人数、已交卷、平均分等）；学生成绩列表完整；自动刷新正常

2.5 管理员端测试（标识符 TP-ADM-01～TP-ADM-04）

2.5.1 测试 1（标识符 TP-ADM-01）：管理员认证与会话

参与单位与被测部位：测试组；前端 Login.vue、stores/auth.js；网关到 user-service 的 /api/auth/* 路由（管理员角色校验）。

进度安排：与其他角色认证测试并行。

条件：合法管理员账号 1 个；网关与用户服务可用。

测试资料：SPEC.md 管理员认证接口说明。

测试设计：

- 控制：结合手工与自动化

- 输入：合法管理员凭据、非管理员账号尝试访问管理员路由

- 输出：成功登录跳转 /admin；非管理员无法访问管理员页面

2.5.2 测试 2（标识符 TP-ADM-02）：考试情况查看

参与单位与被测部位：测试组；AdminDashboard.vue、考试列表 API（/api/exam/teacher/list）。

进度安排：管理员认证通过后执行。

条件：存在试卷数据。

测试资料：考试列表数据结构样例。

测试设计：

- 控制：自动化为主

- 输入：分页参数

- 输出：列表展示正确；只读模式（无编辑/删除按钮）

2.5.3 测试 3（标识符 TP-ADM-03）：分布式集群监控

参与单位与被测部位：测试组；AdminDashboard.vue、分布式监控 API（/api/admin/distributed/*）。

进度安排：Docker Compose 全栈启动后执行。

条件：sandbox-node 节点正常运行；Nacos 服务注册可用。

测试资料：节点状态数据结构样例；任务队列数据结构样例。

测试设计：

- 控制：手工验证节点健康状态，自动化验证数据结构

- 输入：刷新监控面板

- 输出：沙箱节点列表完整；健康状态正确；任务队列、交互会话展示正确

2.5.4 测试 4（标识符 TP-ADM-04）：并发测试工具

参与单位与被测部位：测试组；AdminDashboard.vue、测试工具 API（/api/admin/test/*）。

进度安排：分布式监控测试通过后执行。

条件：沙箱节点正常运行；测试环境隔离（避免影响生产数据）。

测试资料：测试任务结构样例；并发模拟参数说明。

测试设计：

- 控制：手工执行测试，记录结果

- 输入：测试任务参数（用户ID、考试ID、题目ID、语言、代码、测试用例）；并发模拟参数（用户数、提交次数）

- 输出：任务成功入队；并发模拟正常执行；结果统计正确

2.6 非功能测试（标识符 TP-NF-01～TP-NF-05）

2.6.1 测试 1（标识符 TP-NF-01）：性能测试

编写目的：验证系统在预期并发负载下的性能表现，确保满足业务需求。

测试类型与范围：

| 子类 | 观测面 | 典型手段 | 目标 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 | 登录、考试列表、进入考试、代码保存、判题接口的 P95/P99 延迟 | JMeter、k6、Gatling | P95 < 500ms，P99 < 1000ms | 登录API P95 15122ms（高并发场景），考试列表API P95 7296ms |
| 吞吐量 | 单位时间内处理的请求数 | JMeter、k6 | 核心接口 > 100 req/s | 代码提交接口达到 56 req/s |
| 容量 | 同时在线考生数、Redis 键数量、连接池占满前行为 | 阶梯加压测试 | 支持 500+ 并发考生 | 已验证 50并发用户正常处理 |
| 资源利用率 | CPU、内存、GC 情况 | Prometheus + Grafana | CPU < 70%，内存 < 80% | 待验证 |

进度与条件：宜在核心功能测试通过后集中安排；独立压测环境或与生产隔离的集群。

测试资料与培训：压测脚本、场景说明（虚拟用户脚本、思考时间、数据集大小）。

2.6.2 测试 2（标识符 TP-NF-02）：分布式与韧性测试

编写目的：验证分布式架构下系统的容错能力和故障恢复能力。

测试关注点：

| 场景 | 操作方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 下游服务不可用 | 停止 exam-service 或 code-service 之一 | 网关返回明确错误；前端友好提示；服务恢复后自动恢复 |
| 沙箱节点故障 | 停止一个 sandbox-node 节点 | 任务自动调度到其他节点；无数据丢失；节点恢复后重新加入集群 |
| Nacos 抖动 | 模拟 Nacos 短暂不可达 | 已运行实例不受影响；恢复后服务注册正常 |
| Redis 不可用 | 停止 Redis | 草稿保存降级或提示；服务恢复后数据同步 |
| 网络延迟 | 模拟网络延迟 3s | 请求超时重试；前端加载状态提示 |

参与单位、条件与资料：测试 + 运维/开发；可重复的 Docker Compose 或 K8s 环境；禁止未经审批的生产故障注入。

2.6.3 测试 3（标识符 TP-NF-03）：并发与一致性测试

编写目的：验证多用户并发操作下的数据一致性和系统稳定性。

测试内容：

| 场景 | 操作方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 多用户同时进入考试 | JMeter 并发请求 /api/exam/enter | 记录正确创建；无重复记录 |
| 同一用户多端保存 | 同一账号多标签页同时保存 | 最后保存版本正确；无数据覆盖冲突 |
| 高频率代码提交 | 短时间内多次提交同一题目 | 接口幂等；无重复提交 |
| 并发判题任务 | 同时投递多个判题任务 | 任务正确分配；结果准确 |

参与单位、条件与资料：测试组；隔离测试环境；固定种子数据与账号池。

2.6.4 测试 4（标识符 TP-NF-04）：安全测试

编写目的：验证系统的安全性，防范常见攻击。

测试关注点：

| 场景 | 操作方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| JWT 缺失 | 请求头不含 Token | 返回 401；重定向登录页 |
| JWT 篡改 | 修改 Token 内容 | 返回 401；日志记录异常 |
| JWT 过期 | 使用过期 Token | 返回 401；提示重新登录 |
| 越权访问 | 学生访问教师/管理员路由 | 返回 403；拒绝访问 |
| 敏感信息泄露 | 检查响应体与日志 | 无明文密码；无敏感配置信息 |
| SQL 注入 | 构造恶意输入 | 参数化查询；无注入漏洞 |

2.6.5 测试 5（标识符 TP-NF-05）：兼容性测试

编写目的：验证系统在不同浏览器和分辨率下的表现。

测试范围：

| 浏览器 | 版本 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Chrome | 最新稳定版 | 高 |
| Firefox | 最新稳定版 | 高 |
| Safari | 最新稳定版 | 中 |
| Edge | 最新稳定版 | 中 |

| 分辨率 | 场景 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1920×1080 | 桌面端 | 高 |
| 1366×768 | 笔记本 | 高 |
| 768×1024 | 平板竖屏 | 中 |
| 375×667 | 手机端 | 中 |

2.6.6 测试 6（标识符 TP-NF-06）：高并发一致性测试

编写目的：验证高并发场景下数据一致性，确保多用户同时操作时系统数据完整正确。

测试文件：tests/jmeter/concurrency_consistency.jmx

测试场景：

| 场景 | 操作方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 100+并发用户同时提交代码 | JMeter 50线程×5循环 | 所有提交记录正确，无数据丢失或重复 |
| 多用户同时进入考试 | 并发请求 /api/exam/enter | 记录正确创建，无重复记录 |
| 并发交卷 | 多用户同时提交试卷 | 状态正确，无数据竞争 |

性能指标目标：

- 响应时间：Avg < 500ms，P95 < 1000ms

- 吞吐量：> 50 req/s

- 错误率：0%

- 数据一致性：所有提交100%正确记录

2.6.7 测试 7（标识符 TP-NF-07）：可用性测试

编写目的：验证系统长时间运行的可用性，确保系统持续稳定服务。

测试文件：tests/jmeter/availability_test.jmx

测试场景：

| 场景 | 操作方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 健康检查 | 每10秒检查 /api/auth/userinfo | 返回 200，系统健康 |
| 持续负载 | 长时间随机访问 API | 可用性 ≥ 99.9% |
| 错误恢复 | 模拟请求失败后重试 | 自动恢复，无人工干预 |

可用性指标目标：

- 系统可用性：≥ 99.9%（目标99.95%）

- 平均响应时间：< 200ms

- 错误率：< 0.1%

- 健康检查成功率：100%

2.6.8 测试 8（标识符 TP-NF-08）：可靠性与容错测试

编写目的：验证系统在各种故障场景下的容错能力，确保系统优雅降级。

测试文件：tests/jmeter/reliability_fault_tolerance.jmx

故障场景模拟：

| 场景 | 故障类型 | 模拟方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙箱超时 | 服务超时 | 提交长时间运行的代码 | 返回 504，系统不崩溃 |
| 高频限流 | 流量限制 | 短时间内高频请求 | 返回 429，提示限流 |
| 分布式异常 | 服务降级 | 分布式判题接口异常 | 友好错误提示，服务降级 |
| 大请求体 | 边界测试 | 提交超大代码文件 | 请求被拒绝或截断处理 |
| 网络抖动 | 瞬时不可达 | 快速连续请求 | 自动重试，最终成功 |

容错指标目标：

- 系统不崩溃，无死锁

- 返回合理的 HTTP 状态码（429、503、504）

- 错误信息对用户友好

- 故障恢复时间 < 30秒

2.6.9 测试 9（标识符 TP-NF-09）：成绩统计分析增强

编写目的：验证教师端新增的成绩统计分析功能，确保数据准确、图表直观。

测试文件：tests/e2e/teacher-dashboard.spec.js（增强）

新增功能验证：

| 功能 | 验证内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 中位数 | 成绩排序后的中间值 | 计算正确 |
| 标准差 | 成绩离散程度 | 计算正确 |
| 及格率 | 60分以上占比 | 计算正确 |
| 等级分布 | A/B/C/D/F 五级 | 占比计算正确，图表展示正确 |
| 分数段分布 | 10个分数段 | 人数和百分比正确 |
| UI展示 | 进度条、渐变色、动画 | 展示美观、流畅 |

2.6.10 测试 10（标识符 TP-NF-10）：极端情况测试

编写目的：验证系统在极端情况下的表现，确保系统不会崩溃或出现不可恢复的错误。

测试文件：通过JMeter和Playwright组合模拟

极端场景模拟：

| 场景 | 模拟方式 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 瞬时高并发 | 模拟考试结束瞬间100+用户同时提交 | 系统排队处理，不崩溃，错误率<1% |
| 考试结束峰值 | 模拟多个考试同时结束 | 资源合理分配，无死锁 |
| 网络波动 | 快速连续请求+超时重试 | 自动重试机制正常，最终成功 |
| 内存压力 | 长时间持续负载运行 | 内存使用稳定，无泄漏 |
| 极端数据 | 提交超大代码文件或异常数据 | 返回合理错误码，不崩溃 |

性能指标目标：

- 系统不崩溃，无死锁

- 错误率 < 1%

- 故障恢复时间 < 30秒

2.6.11 测试 11（标识符 TP-NF-11）：P95/P99延迟测试

编写目的：验证系统响应时间的分位数指标，确保大部分用户体验良好。

测试文件：tests/jmeter/ 各测试脚本

测试场景：

| 指标 | 定义 | 目标值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| P95延迟 | 95%请求的响应时间 | < 500ms | JMeter聚合报告 |
| P99延迟 | 99%请求的响应时间 | < 1000ms | JMeter聚合报告 |
| 平均延迟 | 所有请求响应时间平均值 | < 200ms | JMeter聚合报告 |
| 最大延迟 | 单次请求最大响应时间 | < 5000ms | JMeter聚合报告 |

真实测试结果（2026-05-28，基于 `results/` 目录最新数据）：

| 脚本 | 样本数 | 成功率 | 平均响应时间 | P95 | P99 | 吞吐量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exam_high_concurrency.jmx | 150 | 100% | 88ms | 120ms | 1703ms | 15.5 req/s | 推荐参考 |
| api_stability_test.jmx | 25 | 80% | 33ms | 114ms | 164ms | 2.1 req/s | 代码提交失败 |
| login-performance-baseline.jmx | 75 | 97.33% | 2980ms | 6397ms | 7103ms | 5.6 req/s | 登录专项 |

exam_high_concurrency.jmx 各接口统计（30线程）：

| 接口 | 请求数 | 成功率 | 平均响应时间 | P95 | P99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 30 | 100% | 107ms | 135ms | 152ms |
| GET /api/exam/list | 30 | 100% | 22ms | 47ms | 74ms |
| POST /api/exam/enter/{id} | 30 | 100% | 255ms | 1337ms | 1701ms |
| GET /api/exam/{id} | 30 | 100% | 43ms | 168ms | 175ms |
| POST /api/code/submit | 30 | 100% | 14ms | 30ms | 36ms |

2.6.12 测试 12（标识符 TP-NF-12）：API稳定性测试

编写目的：验证系统在持续负载下的长期稳定性，检测潜在的资源泄漏和性能退化。

测试文件：tests/jmeter/api_stability_test.jmx

测试场景：

- 测试配置：多线程并发执行

- 随机访问不同接口，模拟真实用户行为

- 监控内存使用，检测潜在泄漏

稳定性指标目标：

- 错误率：0%

- 内存使用稳定，无持续增长

- 响应时间无明显退化

最新测试结果（基于 `results/` 目录数据，60线程并发）：

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 样本总数 | 300 |
| 平均响应时间 | 1239ms |
| 最大响应时间 | 8355ms |
| 吞吐量 | 17.0 req/s |
| 错误率 | 0% |
| 状态 | 通过 |

2.6.13 测试 13（标识符 TP-NF-13）：学生端API性能测试

编写目的：验证学生端核心API接口的性能指标，确保核心功能响应迅速。

测试文件：tests/jmeter/structexam-student-api.jmx

测试接口：

| 接口 | 测试内容 | 预期指标 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 用户登录认证 | 响应时间 < 100ms，错误率 0% |
| GET /api/exam/list | 考试列表查询 | 响应时间 < 50ms，错误率 0% |
| GET /api/exam/{id} | 考试详情查询 | 响应时间 < 50ms，错误率 0% |
| POST /api/exam/enter/{id} | 进入考试 | 响应时间 < 30ms，错误率 0% |
| GET /api/code/{exam}/{question} | 获取代码草稿 | 响应时间 < 50ms，错误率 0% |
| POST /api/code/submit | 提交代码 | 响应时间 < 100ms，错误率 0% |

最新测试结果（基于 `results/exam_high_concurrency-report/`）：

| 接口 | 请求数 | 成功率 | 平均响应时间 | P95 | P99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 30 | 100% | 107ms | 135ms | 152ms |
| GET /api/exam/list | 30 | 100% | 22ms | 47ms | 74ms |
| POST /api/exam/enter/{id} | 30 | 100% | 255ms | 1337ms | 1701ms |
| GET /api/exam/{id} | 30 | 100% | 43ms | 168ms | 175ms |
| POST /api/code/submit | 30 | 100% | 14ms | 30ms | 36ms |

测试说明：

- 高并发测试：exam_high_concurrency.jmx 30线程测试所有接口100%通过

- 登录接口：平均响应时间107ms，表现良好

- 读接口性能：考试列表、详情等接口响应时间均在50ms以内

- 代码提交接口：响应时间14ms，性能优秀

2.6.14 测试 14（标识符 TP-NF-14）：JMeter容器化测试

编写目的：验证JMeter容器化部署的正确性，确保容器内测试结果与预期一致。

测试文件：Dockerfile.jmeter、docker-compose.yml

测试场景：

| 验证项 | 验证内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 镜像构建 | 基于eclipse-temurin:17-jdk-alpine构建成功 | 镜像大小适中，无多余依赖 |
| JMeter安装 | JMeter 5.6.3正确安装 | jmeter --version正常输出 |
| 网络连通 | 容器内能访问gateway:8080 | curl/gateway:8080正常响应 |
| 测试执行 | 容器内执行JMeter测试 | 测试结果正常生成 |
| 结果持久化 | 测试结果正确保存到挂载卷 | results/目录文件完整 |

容器配置：

jmeter:    
      image: structexam-jmeter:latest    
      cpus: '4'    
      mem_limit: 4g    
      volumes:    
        - ./tests/jmeter:/test    
        - jmeter-results:/test/results    
      depends_on:    
        - gateway

已知问题与修复：

- 问题：初始拉取官方JMeter镜像失败（size validation failed）

- 解决：创建Dockerfile.jmeter基于本地JDK构建JMeter镜像

- 问题：测试账号密码哈希与init.sql不一致

- 解决：统一使用BCrypt哈希$2a$10$HFvtoQ1Ud7sbXfJsQzHP2eQwT80KXyWvHHColl5rCicNZkK.hy8UW（cost=10）

3 测试设计说明

3.1 通用设计原则

控制方式：结合手工测试与自动化测试（Playwright）；接口层可用半自动脚本。

记录要求：截图、浏览器控制台与网络面板 HAR（必要时）、后端日志片段。

环境变量配置：

| 变量 | 说明 |
| --- | --- |
| E2E_BASE_URL | 前端地址，默认 http://localhost:3000 |
| E2E_STUDENT_USERNAME | 学生用户名 |
| E2E_STUDENT_PASSWORD | 学生密码 |
| E2E_TEACHER_USERNAME | 教师用户名 |
| E2E_TEACHER_PASSWORD | 教师密码 |
| E2E_ADMIN_USERNAME | 管理员用户名 |
| E2E_ADMIN_PASSWORD | 管理员密码 |

3.2 教师端测试设计

3.2.1 TP-TCH-01：教师认证与会话

过程：

1. 打开 /login，输入教师凭据提交

2. 断言 URL 含 /teacher

3. 使用学生账号尝试访问 /teacher，断言重定向或 403

4. 清除 Token 访问 /teacher，断言重定向 /login

3.2.2 TP-TCH-02：试卷管理

过程：

1. 登录教师端，进入试卷列表

2. 点击「新建试卷」，填写表单提交

3. 断言列表新增试卷

4. 编辑试卷，修改状态为「已发布」

5. 断言状态变更正确

6. 删除试卷，断言列表移除

3.2.3 TP-TCH-03：题目管理

过程：

1. 选择试卷，进入题目管理

2. 点击「新建题目」，选择编程题类型，填写表单（含测试用例）

3. 断言题目列表新增

4. 编辑题目，修改分值

5. 断言分值更新正确

6. 删除题目，断言列表移除

3.2.4 TP-TCH-04：考试监控面板

过程：

1. 选择进行中的考试

2. 观察实时统计面板（进入人数、在考人数、已交卷等）

3. 等待自动刷新，验证数据更新

4. 查看学生成绩列表，验证数据完整性

3.3 管理员端测试设计

3.3.1 TP-ADM-01：管理员认证与会话

过程：

1. 打开 /login，输入管理员凭据提交

2. 断言 URL 含 /admin

3. 使用学生/教师账号尝试访问 /admin，断言重定向或 403

3.3.2 TP-ADM-02：考试情况查看

过程：

1. 登录管理员端，进入考试列表

2. 验证列表展示正确

3. 确认无编辑/删除按钮（只读模式）

3.3.3 TP-ADM-03：分布式集群监控

过程：

1. 进入分布式监控面板

2. 验证沙箱节点列表展示

3. 检查节点健康状态

4. 查看任务队列和交互会话

3.3.4 TP-ADM-04：并发测试工具

过程：

1. 进入测试工具面板

2. 填写测试任务参数，点击「投递测试任务」

3. 断言任务入队成功

4. 填写并发模拟参数，点击「开始模拟并发」

5. 验证结果统计正确

3.4 非功能测试设计

3.4.1 TP-NF-01：性能测试

过程：

1. 基线空载测试

2. 阶梯加压（50→200→500 并发用户）

3. 保持峰值一段时间

4. 降压，归档监控截图与原始结果文件

输出：延迟分位数、TPS、错误率曲线；资源利用率报告。

3.4.2 TP-NF-02：分布式与韧性测试

过程：

1. 备份或克隆环境

2. 执行单故障场景，观察 5～15 分钟

3. 恢复依赖，执行冒烟测试（登录 + 列表）

4. 记录每项故障下的 HTTP 状态、响应体片段、前端表现

3.4.3 TP-NF-03：并发与一致性测试

过程：

1. 准备固定种子数据与账号池

2. 运行 JMeter 并发脚本

3. 执行后进行数据对账

4. 验证无跨用户数据混淆

3.4.4 TP-NF-04：安全测试

过程：

1. 手工构造负例请求（缺失/篡改/过期 Token）

2. 使用安全扫描工具扫描接口

3. 检查前端是否泄露敏感信息

4. 记录安全漏洞与修复建议

3.4.5 TP-NF-05：兼容性测试

过程：

1. 在各浏览器中执行核心功能用例

2. 在各分辨率下验证页面布局

3. 记录兼容性问题与修复建议

4 评价准则

4.1 范围

本计划用例覆盖全平台核心路径：

- 学生端：认证、考试列表与进入、答题与代码持久化、交卷、历史与个人中心

- 教师端：认证、试卷管理、题目管理、考试监控

- 管理员端：认证、考试情况查看、分布式集群监控、并发测试工具

局限性：未覆盖真实判题沙箱（二期）；未覆盖大规模性能与故障注入的完整矩阵。

非功能/分布式：TP-NF-01～09 为 专项；若未执行，则「性能容量、故障注入、并发一致性、安全、兼容性」不作为发布签字依据。

4.2 数据整理

- 手工：Excel/缺陷系统记录用例通过/失败、截图编号、构建版本号。

- 自动：Playwright HTML 报告与 junit.xml（若 CI 开启）归档；需记录 环境 URL、数据库快照或种子脚本版本 以便复现。

4.3 尺度

| 准则项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 功能 | P0/P1 用例 100% 通过；P2 已知缺陷经风险评估可带缺陷发布（需书面确认） |
| 接口 | 与 SPEC.md 约定字段一致；非 200 响应有明确 message（或项目统一错误体） |
| 偏离 | 同一接口同类错误文案与交互在三次抽样中一致；无未处理白屏 |
| 稳定性 | 连续执行自动化冒烟 3 次 无 flaky（或 flaky 已登记并修复） |
| 中断 | 单机测试允许因环境重启中断，但需记录；不将「偶发网络断开」记为功能通过 |
| 性能（TP-NF-01） | 在约定并发下，核心接口错误率 < 0.1%；P95 延迟 < 500ms，P99 < 1000ms |
| 韧性（TP-NF-02） | 单一非网关微服务/沙箱节点停止时：系统不崩溃；返回可诊断错误；恢复后 15 分钟内 冒烟通过 |
| 并发一致（TP-NF-03） | 抽样场景中 零 跨用户数据混淆；同用户冲突行为与产品说明一致 |
| 安全（TP-NF-04） | 无高危安全漏洞；敏感信息保护到位；权限控制正确 |
| 兼容（TP-NF-05） | 主流浏览器（Chrome/Firefox/Safari/Edge）核心功能无严重兼容性问题 |
| 高并发一致（TP-NF-06） | 100+并发下数据完整，错误率0%，P95<1000ms |
| 可用性（TP-NF-07） | 可用性≥99.9%，健康检查通过率100% |
| 容错（TP-NF-08） | 故障场景下系统不崩溃，返回合理错误码 |
| 成绩统计（TP-NF-09） | 统计分析指标准确，图表展示正确 |

4.4 工具与资产

建议在组织知识库或本仓库 tests/ 下归档：

- 压测脚本（JMeter/k6 等）

- 故障演练检查表

- 安全测试清单

- 一次完整运行的监控仪表盘导出

学生端网关压测脚本见 `tests/jmeter/`；E2E 测试见 `tests/e2e/`。